# План разработки

План разработки

Остров Неизбежного Конца

Рабочий GDD для джемовой автобаттлер + защита башнями + стратегия игры в сеттинге греческой мифологии

# Назначение документа

Документ задаёт порядок разработки для короткого джемового цикла. Главная цель — не распылиться и как можно раньше получить играбельную сборку с новым составом армии и башен.

# Принципы производства

- Сначала ядро, потом контент, потом полировка.

- Каждый этап должен давать играбельный результат.

- Нельзя начинать с красивого меню и финального арта.

- Каждый новый ассет должен закрывать игровую необходимость.

- Модели можно временно переиспользовать: Мирмидон может быть усиленным гоплитом по модели.

- Башни должны быть простыми: урон, контроль, AoE-оборона.

# Этапы

| Этап | Задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 — ядро линий | Карта, базы, три линии, движение юнитов, простой бой. | Можно смотреть автобой без экономики. |
| Этап 2 — базовые юниты | Гоплит, Токсот, Мирмидон. | Есть фронт, дальний урон и лейт-фронт. |
| Этап 3 — победа и поражение | здоровье баз/Алтаря, менеджер победы/поражения. | Матч можно выиграть или проиграть. |
| Этап 4 — экономика | Золото, последователи, роли, базовые здания. | Появляется стратегический темп. |
| Этап 5 — башни | Сторожевая башня, Обелиск Афины, Башня Гефеста / Баллиста. | Карта становится территориальной. |
| Этап 6 — саппорт и осада | Священник, Heal, Осадная машина, приоритет зданий. | Появляется глубина состава армии. |
| Этап 7 — апгрейды | Кузница 4 ветки, Long Rifles, Animal War Training, Priest Training. | Работает внутриматчевая прогрессия. |
| Этап 8 — аванпосты | Захват точек, бонусы, forward control. | Игрок двигает фронт по карте. |
| Этап 9 — таймер конца | Фазы, предупреждения, финальный удар. | Тема джема становится механикой. |
| Этап 10 — ИИ и баланс | Противник, линии, стартовые числа, тесты. | Партия становится играбельной. |
| Этап 11 — визуал и звук | Модели, эффекты, интерфейс, звук. | Билд становится презентабельным. |
| Этап 12 — финальная сдача | Чеклист, баги, билд, страница джема. | Готовая версия для отправки. |

# Приоритеты резки

- Сначала резать Barrage, Magic Sentry, Reveal, invisible и air.

- Потом резать часть уровней апгрейдов, но оставить сами ветки.

- Потом временно отключить Dispel/Inner Fire, оставив Heal.

- Потом упрощать Обелиск Афины до простого slow.

- Потом упрощать визуальные разрушения острова.

- Не резать три линии, таймер, базовую экономику, 3 базовых юнита, 3 башни, победа/поражение.

# Ежедневный контроль

- Каждый день должен быть свежий билд.

- Каждый день проверять, можно ли сыграть партию от старта до конца.

- Новые идеи добавлять только после прохождения текущего чеклиста.