# Спринты и доска задач

## 1. Назначение документа

Документ можно использовать как основу доски задач. Он обновлён под новую пятёрку армии и финальный набор башен MVP.

## 2. Колонки доски

- Запас задач - задачи ещё не взяты.

- К выполнению - задачи текущего спринта.

- В работе - задача в работе.

- Проверка - готово к проверке.

- Готово - принято по критериям.

- Заблокировано - заблокировано зависимостью или багом.

## 3. Спринт 0 - подготовка проекта

| Задача | Результат готовности |
| --- | --- |
| Создать сцену серого прототипа | Есть остров, камера, база игрока, вражеский Алтарь/барьер. |
| Настроить конфиги | Числа юнитов, башен, зданий и апгрейдов вынесены в таблицы/ScriptableObjects/JSON. |
| Подготовить маршруты линий | У каждой из 3 линий есть точки маршрута и debug-визуал. |
| Подготовить теги боевой системы | Есть armorType, damageType, targetPriority, tags: organic/mechanical/building/spirit. |

## 4. Спринт 1 - ядро боя

| Задача | Результат готовности |
| --- | --- |
| Спавн базовых юнитов | Гоплит, Токсот, Мирмидон появляются из зданий или debug-кнопок. |
| Движение по линии | Юниты идут по верх/центр/низ и не путают маршруты. |
| Простой бой | Юниты атакуют ближайшего врага на линии. |
| Здоровье баз/Алтаря | Базы получают урон, вражеский Алтарь можно разрушить. |
| Приоритет целей | Осадная машина приоритетно выбирает здания; священник не бежит первым. |

## 5. Спринт 2 - новая армия MVP

| Задача | Результат готовности |
| --- | --- |
| Гоплит | Работает как ранний фронт; имеет Defend/авторежим против стрелкового урона. |
| Токсот | Стреляет из-за фронта; дальность и позиция читаются. |
| Мирмидон | Дорогой лейт-фронт, заметно сильнее гоплита, но не доступен слишком рано. |
| Священник - Heal | Лечит союзников, но не делает армию бессмертной. |
| Священник - Dispel / Inner Fire | Можно временно оставить на P1, но структура данных уже готова. |
| Осадная машина | Ломает башни/Алтарь, плохо дерётся против обычной армии. |

## 6. Спринт 3 - экономика и строительство

| Задача | Результат готовности |
| --- | --- |
| Золото | Доход и траты работают; лес не используется. |
| Последователи | Роли меняются через интерфейс: добытчик, строитель, военный жрец. |
| Строительство зданий | Здания строятся за время и требуют строителей. |
| Единая казарма | Одна казарма выпускает все 5 типов армии через тиры/апгрейды. |
| Кузница Гефеста | Открывает 4 ветки улучшений. |

## 7. Спринт 4 - карта, аванпосты и башни

| Задача | Результат готовности |
| --- | --- |
| Аванпосты | Армия захватывает и теряет точки; каждый захват даёт +1 follower, +gold/tick и открывает tower slot. |
| Зоны строительства | Башни строятся только в разрешённых слотах. |
| Сторожевая башня | Стреляет по врагам и страхует линию. |
| Обелиск Афины | Замедляет/ослабляет врагов в зоне, не заменяет священника. |
| Башня Гефеста / Баллиста | Бьёт тяжёлым AoE по земле, не атакует вражеский Алтарь из safe-zone. |
| Тревога прорыва | Интерфейс сообщает о прорвавшихся врагах. |

## 8. Спринт 5 - апгрейды и баланс

| Задача | Результат готовности |
| --- | --- |
| Кованое оружие | Усиливает Гоплита и Мирмидона. |
| Тяжёлые доспехи | Усиливает Гоплита, Мирмидона и Осадную машину. |
| Метательные механизмы | Усиливает Токсота и Осадную машину. |
| Лёгкая броня | Усиливает Токсота. |
| Обучение священников | Открывает Dispel и Inner Fire. |
| Greybox-баланс | 3 базовых стратегии дают разные результаты: фронт, стрелки, осада. |

## 9. Спринт 6 - конец мира

| Задача | Результат готовности |
| --- | --- |
| Таймер | Фазы идут от старта до финала. |
| События разрушения | Есть предупреждения, тень/дрожь/трещины. |
| Финальный удар | При нуле срабатывает поражение, если портал/Алтарь не решён. |
| Реплики бога | 5-7 коротких реплик, не мешающих стратегии. |

## 10. Спринт 7 - полировка и сдача

- Подключить финальные модели P0.

- Подключить P0 VFX и SFX.

- Провести 5-10 коротких плейтестов.

- Исправить блокирующие баги.

- Собрать финальный билд и страницу джема.